

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA VINICA

 Općinsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Vinica, ožujak 2023.

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20. ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana ožujka 2023. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

II.

Izvješće o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 PREDSJEDNIK

 Općinskog vijeća Općine Vinica

 Predrag Štromar

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20. ), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) načelnik podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA**

 **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI**

**I.**

Ovim Izvješćem urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2022. godinu u iznosu od **2.377.173,51 kn** za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

**II.**

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA |  PLAN 2022. | IZVRŠENJE 2022.  | INDEX |
|  I. | **UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA*** *Modernizacija i sanacija*

*nerazvrstanih cesta** *Izgradnja oborinske odvodnje u Ulici sv. Ane u Vinici*
* *Rekonstrukcija ul. A. Augustinčića u Gornjem Ladanju*
 | - proračunska sredstva (011)- proračunska sredstva (011)-proračunska sredstva (011)-kapitalne pomoći (052) | 50.000,00387.000,00421.000,00 |  40.734,98 380.587,50 420.224,37 | 81,4798,3499,82 |
|  II. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – UREĐENJE MJESNOG GROBLJA U MARČANU***uređenje ograde uz MJESNO GROBLJE i športsko igralište*  | - proračunskasredstva (011) | 46.100,00 | 46.093,58 | 99,99 |
|  III. | **OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI** * SPORTSKI CENTAR FAZA I, FAZA II

*ulaganje u sportsku infrastrukturu – izgradnja novih sportskih terena* | -kapitalne pomoći (052) | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  IV. | **GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTE PREKO PUTA MJESNE POŠTE** *građevinska cjelina oko Doma zdravlja* | - proračunska sredstva (011) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
|  V. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – TURISTIČKA INFRASTRUKTURA***izgradnja turističke infrastrukture* | - proračunska sredstva (011) | 100.000,00 | 99.468,75 | 99,47 |
| VI. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – NOGOSTUP MARČAN GORNJA** *izgradnja nogostupa u Gornjoj ul. Marčan* | -proračunska sredstva (011) | 450.000,00 | 326.718,75 | 72,60 |
| VII. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA –** * OPĆINSKI OBJEKTI

 *dogradnja, dodatno uređenje, sanacija, popravci i sl. općinskih objekata prema potrebi* |  - proračunska sredstva (011) |  25.000,00 |  10.073,35 |  40,29 |
| VIII. | **KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU –*** Izgradnja kanalizacijske mreže

**Aglomeracija*** Izgradnja vodovodne mreže

**Varkom d.d.*** **Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta**

 *jačanje komunalne infrastrukture*  | -proračunskasredstva(011)-proračunska sredstva (011) - proračunska sredstva (011) | 230.000,0081.000,00 0,00 | 213.349,6680.438,18 223.772,16 | 92,76 99,31 |
| IX. | **OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE** *povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša* | - proračunska sredstva (011) | 203.000,00 |  185.712,23 | 91,48 |
| UKUPNO | **3.291.000,00** | **2.377.173,51** | **72,23** |

**III.**

 Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavljuje se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

 Načelnik Općine Vinica

 dr.sc. Branimir Štimec, prof., v.r.

KLASA:

URBROJ:

U Vinici, 27. veljače 2023. godine