

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA VINICA

 Općinsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Vinica, ožujak 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20. ) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20, 09/21.), Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana ožujka 2023. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

II.

Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 PREDSJEDNIK

 Općinskog vijeća Općine Vinica

 Predrag Štromar

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) načelnik podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

 **PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 **ZA 2022. GODINU**

**I.**

Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinica u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Vinica, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Vinica za 2022. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* *ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA*
* *ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA*
* *ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA*
* *UTROŠAK EL. ENERGIJE JAVNE RASVJETE*
* *ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA*

 *(održavanje kanala i graba i propusta uz nerazvrstane ceste )*

* *ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE*
* *ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA*

Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, Proračuna Općine Vinica i ostalim prihodima za posebne namjene.

**II.**

 Utrošena su sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 487.531,87 kn, raspoređena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  IZVORIFINANCIRANJA |  PLAN 2022. |   IZVRŠENJE 2022. |  index |
| 1. | *Održavanje nerazvrstanih cesta(održavanje kolnika, održavanje bankina, uklanjanje raslinja u* *pojasu nerazvrstanih cesta,* *održavanje prometne signalizacije,* *ostali radovi* | -pr. za pos. namjen(043)-opći prihodi i primici (011) | 103.000,00 | 102.000,01 |  99,03  |
| 2 | *Zimska služba – čišćenje snijega* *(uklanjanje snijeg sa nogostupa i kolnika nerazvrstanih cesta, posipavanje kolnika solju i agregatom)*  | -pr. za pos. namjen(043) | 15.000,00 | 15.786,34 |  105,24 |
| 3. | *Održavanje poljskih puteva (porezivanje, šljunčanje )* | -pr. za pos. namjen(043) | 40.000,00 | 25.087,01 |  62,72 |
| 4. | *Utrošak el.energije – javna rasvjeta*  | -pr. za pos. namjen(043) | 170.000,00 | 151.705,72 |  89,24 |
| 5. | *Odvodnja atmosferskih voda komunalno održavanje kanala i graba i uz propusta uz nerazvrstane ceste* *(održavanje propusta,održavanje* *otvorenih kanala)* | -pr. za pos. namjen(043) | 60.000,00 | 51.815,73 |  86,36 |
| 6. | *Održavanje javne rasvjete (nabava i zamjena rasvjetnih tijela)*  | -opći prihodi i primici (011)-pr. za pos. namjene (043) | 90.000,00 | 99.630,43 |  110,70 |
| 7. | *Održavanje zelenih površina orezivanje drvoreda, košnja, sadnja cvijeća, čišćenje od smeća)*  | -pr. za pos. namjen(043) | 40.000,00 | 41.506,63 | 103,77 |
| UKUPNO  | **518.000,00** | **487.531,87** |  **94,12** |

**III.**

Ovo Izvješće objavljuje se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije».

 Načelnik Općine Vinica

 dr.sc. Branimir Štimec, prof.

KLASA:

URBROJ:

U Vinici, 27. veljače 2023. godine