
                 [image: image1.png]



   REPUBLIKA HRVATSKA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VINICA

          Općinski načelnik
KLASA: 024-04/26-02/6
URBROJ: 2186-11-26-1
Vinica, 04. svibnja 2026. godine
Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) općinski načelnik donosi 
Izvješće o izvršenju 

Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica 
za 2025. godinu
Članak 1.
Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025. godine u iznosu od 629.646,92 € za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva iz članka I. ovog Izvješća korištena su za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a izvršena su i raspoređena po kategorijama:

1. NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.
Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2025. godinu izvršeni su kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/REBALANS
	IZVRŠENJE

2025.
	INDEKS 

	1.
	Pješački prijelazi

11 – 47.518,75

52 – 31.713,95
11 – 2.400,00
	Sanacija opasnog mjesta-obilježavanje pješačkih prijelaza na ŽC2029 

Usluge stručnog nadzora


	79.231,00

2.400,00


	79.232,70
2.400,00
	100%

100%

	2.
	Prometna signalizacija

Izvor: 

11-2.954,01
	Nabava prometnih znakova i signalizacije
	3.000,00
	2.954,01
	98,47%

	3.
	PROMET I UPRAVLJANJE PROMETNICAMA – Pješačka staza/nogostup od groblja u Marčanu do kipa sv. Ane u Vinici

Izvor:

11– 29.997,50
52- 33.000,00
Izvor:

11 – 2.200,00
	Uređenje pješačke staze /nogostupa

Usluge stručnog nadzora
	62.998,00

2.200,00
	62.997,50

2.200,00
	100,00%

100,00%

	
	SVUKUPNO:
	
	149.829,00
	149.784,21
	99,27%


Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11 i ostale pomoći 52
Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

2. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.
Troškovi javnih zelenih površina za 2025. godinu izvršeni su kako slijedi: 

	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/
REBALANS
	IZVRŠENJE  2025.
	INDEKS

	1.
	OSTALI GRAĐEVNIHSKI OBJEKTI – izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcije sportskih građevina
(SPORTSKI CENTAR VINICA), na čestici čk.br. 220/56 i 220/65, k.o. Marčan

Izvori:

11-73.820,00
52 – 90.737,50

	Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcije sportskih građevina
	300.000,00
	164.557,50
	54,85%

	2.
	 Dodatna ulaganja – projektna rješenja za Sportski centar Vinica, na čestici čk.br. 220/56 i 220/65, k.o. Marčan

Izvori:

11 – 11.250,00
	Izrada projektne dokumentacije – sportske građevine
	11.500,00
	11.250,00
	97,83%

	3.
	Dodatna ulaganja – PAMP TREK – projektna rješenja za česticu čk.br. 220/43, čk.br. 220/44 k.o. Marčan 
Izvor: 

11 – 4.812,50
	Izrada projektne dokumentacije za PAMP TREK
	4.813,00
	4.812,50
	99,99%

	4.
	Strojevi/Oprema

Izvor:
11- 1.300,00
	Nabava komunalnih strojeva/opreme
	5.000,00
	1.300,00
	26,00%

	5.
	Zemljišta 

(Zemljište čk.br. 128/4, k.o. Gornje Ladanje; Zemljište čk.br. 220/59 k.o. Marčan; Zemljište čk.br. 128/4, k.o. Gornje Ladanje; Zemljište čk.br. 220/58, k.o. Marčan; Zemljište čk.br. 220/48, k.o. Marčan; Zemljište čk.br. 220/47, k.o. Marčan; Zemljište čk.br. 220/46, k.o. Marčan)
Izvor: 

11- 56.537,36
54- 19.364,15


	Ostala zemljišta
	75.902,00
	75.901,51
	100,00%

	
	SVEUKUPNO:
	
	397.215,00
	257.821,51
	64,90%


Izvori financiranja:  opći prihodi i primici 11, ostale pomoći 52 i pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 54.
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, kvalitetnije uređene javne površine, uređenije mjesto koje postaje privlačnije za život 

Mjerljivost cilja: izgradnja objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe 
3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE
Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.
Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2025. godinu izvršeni su kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/
REBALANS
	IZVRŠENJE 2025.
	INDEKS

	1.
	Oprema-TURISTICKA INFRASTRUKTURA

Izvor:

31- 9.750,00
	Nabava ostalih turističkih objekata/opreme
	10.000,00
	9.750,00
	97,50%

	2.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – OPĆINSKI OBJEKTI- Opečka ulica 

k.č.br. 195/1, k.o. Vinica,

Izvori:

11-42.030,80

52-20.000,00
	Uređenje objekta „Koka“, - Adaptacija i uređenje prostora
	62.031,00
	62.030,80
	100,00%

	3.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – OPĆINSKI OBJEKTI- Opečka ulica 

k.č.br. 195/1, k.o. Vinica, - projektno-tehnička dokumentacija 

Izvor: 

11-3.750,00
	Izrada projektno-tehničke dokumentacije
	3.750,00
	3.750,00
	100,00%

	4.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – OPĆINSKI OBJEKTI- Opečka ulica 

k.č.br. 195/1, k.o. Vinica, - stručni nadzor 

Izvor: 

11 – 1.875,00
	Usluge stručnog nadzora
	1.875,00
	1.875,00
	100,00%

	5.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – OPĆINSKI OBJEKTI- Opečka ulica 

k.č.br. 195/1, k.o. Vinica,

Izvor: 11-5.000,00
	Oprema
	5.000,00
	5.000,00
	100,00%

	6.
	PRENAMJENA I REKONSTRUKCIJA KURIJE PATAČIĆ – dodatna ulaganja 

Vinica, Trg Matije Gupca 1,  k.č. br. 195/2, k.o. Vinica
Izvor: 

11-14.000,00
	Ulaganja na prenamjeni Kurije Patačić
	14.000,00
	14.000,00
	100,00%

	
	SVEUKUPNO:
	
	96.656,00
	96.405,80
	99,74%


Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11, ostale pomoći 52 i vlastiti prihodi 31
Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe 

4. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Troškovi javne rasvjete za 2025. godinu izvršeni su kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/
REBALANS
	IZVRŠENJE 2025. 
	INDEKS

	1.
	Javna rasvjeta

Izvori: 

43 – 6.722,25
11- 20.166,75
	LED rasvjeta na području Općine Vinica
	26.943,00
	26.889,00
	99,80%

	
	SVEUKUPNO:
	
	26.943,00
	26.889,00
	99,80%


Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene 43 i 11 opći prihodi i primitci  
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

5. GROBLJE I KREMATORIJI
Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
Troškovi planirane gradnje groblja za prvo polugodište 2025. godinu izvršeni su kako slijedi:
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/
REBALANS
	IZVRŠENJE
2025.
	INDEKS

	1.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	SVEUKUPNO:
	
	-
	-
	-


Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11, ostali prihodi za posebne namjene 43
Cilj: kvalitetniji i jednostavniji pristup, kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba
Mjerljivost cilja: povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta

6. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA  
	Redni broj
	Naziv objekta
	Vrsta radova
	PLAN/

REBALANS
	IZVRŠENJE 2025.
	INDEKS

	1.
	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- izgradnja kanalizacijske mreže – AGLOMERACIJA
Izvor: 

11- 73.033,52
	Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže
	75.000,00
	73.033,52
	97,38%

	2. 
	Plinovod- vodovod-kanalizacija – OBORINSKA

 ODVODNJA

Izvor: 

11- 25.712,88
	Ulaganje u infrastrukturu odvodnje oborinskih voda
	25.713,00
	25.712,88
	100,00%

	
	SVEUKUPNO:
	
	100.713,00
	98.746,40
	98,04%


Izvori financiranja: 11- opći prihodi i primici 

Cilj: Ulaganje u prometnu signalizaciju, opremu te infrastrukturu zbog povećanja sigurnosti sudionika u cestovnom prometu te podizanja svijesti o pridržavanju prometnih pravila. 
Mjerljivost cilja: povećanje kapaciteta prometne mreže i smanjen broj prometnih nesreća

Članak 2.

Na području Općine Vinica u 2025. godini izvršeno je izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava raspoređeno:
A) po kategorijama
	Redni

broj
	Naziv objekta
	IZVRŠENO DO 31.12.2025.

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE
	149.784,21

	2.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	257.821,51

	3.


	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	96.405,80

	4.
	JAVNA RASVJETA
	26.889,00

	5.
	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA
	-

	6. 
	JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA
	98.746,40

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	629.646,92


B) po izvorima
	Redni

broj
	Izvori financiranja
	IZVRŠENO DO 31.12.2025.

	1.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11)
	418.359,07

	2.
	OSTALE POMOĆI (52)
	175.451,45

	3.


	VLASTITI IZVORI (31)
	9.750,00

	4.
	KAPITALNE POMOĆI IZ EU (54)
	19.364,15

	5.
	PRIHODI  ZA POSEBNE NAMJENE (43)
	6.722,25

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	629.646,92


Članak 3.


Ovo Izvješće upućuje se Općinskom vijeću Općine Vinica na prihvaćanje.






OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA







dr. sc. Branimir Štimec, prof.


