REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/24-02/23

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 31. srpnja 2024. godine

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 30/20 i 09/21) načelnik podnosi

Izvješće o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za razdoblje 01.01.2024 do 30.06.2024. godine

## Članak 1.

Ovim Izvješćem urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024. godine u iznosu od 105.304,22 € za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva iz stavka I. ovog članka korištena su za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a izvršena su i raspoređena po kategorijama:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za prvo polugodište 2024. godine izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prometni objekti Izvori: 52 | Nabava prometnih znakova i prometna signalizacija | 3.243,75 | 2.503,75 | 77,19 |
| 2. | Nerazvrstane ceste Izvori: 52 | Radovi na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta | 23.218,04 | - | - |
| 3. | Nerazvrstana cesta NC3003 Izvori:11 | Projektna dok, glavni projekt | 11.450,00 | 11.450,00 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 37.911,79 | 13.953,75 | 36,80 |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11, ostale pomoći 52

Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za prvo polugodište 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eko prostor uz Arboretum Opeka Izvori: 31 | Radovi na uređenju eko prostora | 9.817,00 | - | - |
| 2. | Strojevi/Oprema Izvori: 52 | Nabava komunalnih strojeva/opreme | 6.636,00 | 1.637,50 | 24,68 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 16.453,00 | 1.637,50 | 9,95 |

Izvori financiranja:  31 vlastiti izvori, 11 opći prihodi i primici

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, kvalitetnije uređene javne površine, uređenije mjesto koje postaje privlačnije za život

Mjerljivost cilja: izgradnja objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za prvo polugodište 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turistička infrastruktura Izvori: 11 | nabava ostalih turističkih objekata/opreme | 13.272,00 | - | - |
| 2. | Ostali građevinski objekti-sportske građevine Izvori: 52 | Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina | 300.000,00 | - | - |
| 3. | Ostali građevinski objekti-ograda uz ambulantu Izvori: 43 – 3.000,00 52 – 4.320,00 | Izgradnja ograde uz ambulantu | 7.320,00 | 9.816,00 | 134,09 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 320.592,00 | 9.816,00 | 3,06 |

Izvori financiranja: 11 – opći prihodi i primici, 52 pomoći, prihodi za posebne namjene 43

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za prvo polugodište 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta Izvori: 43 | LED rasvjeta na području Općine Vinica | 26.943,00 | 11.203,75 | 41,58 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 26.943,00 | 11.203,75 | 41,58 |

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene 43

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za prvo polugodište 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | I. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostali građevinski objekti- Ograda mjesnog groblja Izvori: 11 | Izrada projektne dokumentacije za ogradu mjesnog groblja | 4.645,00 | 575,00 | 12,38 |
| 2. | Ostali građevinski objekt-Ograda /Zid na mjesnom groblju Izvori: 11 – 92.525,61 54 – 38.724,15 | Ograda/Zid na mjesnom groblju | 131.249,76 | 68.118,22 | 51,90 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 135.894,76 | 68.693,22 | 50,55 |

Izvori financiranja:  11 opći prihodi i primici, 54 kapitalne pomoći

Cilj: kvalitetniji i jednostavniji pristup, kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba

Mjerljivost cilja: povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta

Članak 2.

Na području Općine Vinica u prvom polugodištu 2024. godine izvršeno je izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava raspoređeno:

A) po kategorijama

| Redni broj | Naziv objekta | IZVRŠENO DO 30.06.2024. |
| --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 13.953,75 |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 1.637,50 |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 9.816,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 11.203,75 |
| 5. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 68.693,22 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 105.304,22 |

B) po izvorima

| Redni broj | Izvori financiranja | IZVRŠENO DO 30.06.2024. |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11) | 82.639,22 |
| 2. | OSTALE POMOĆI (52) | 8.461,25 |
| 3. | VLASTITI IZVORI (31) | 0,00 |
| 4. | KAPITALNE POMOĆI IZ EU (54) | 0,00 |
| 5. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (43) | 14.203,75 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 105.304,22 |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024. godine podnosi se Općinskom vijeću na prihvaćanje.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA

dr. sc. Branimir Štimec, prof.