

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/24-02/24

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 31. srpnja 2024. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br.30/12. i 9/21.), načelnik podnosi

**Izvješće o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024. godine**

**1. UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinica za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina, održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Općine, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme te održavanje čistoće javnih površina a sve u skladu s odredbama članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirana su u iznosu od **274.070,26 EUR**  iz sljedećih izvora:

*- namjenski prihodi (043****) 67.407,00 EUR***

* *opći prihodi i primici (011)* ***107.102,18 EUR***
* *ostale pomoći* ***49.905,08 EUR***
* *vlastiti prihodi (031)*  ***49.656,00 EUR***

**3. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

U prvom polugodištu 2024. godine izvršenje Progmama održavanja komuunalne infrastrukture na području Općine Vinica izvršeno je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis poslova** | **PLAN/**  **REBALANS** | | | **IZVRŠENJE DO 30.06.2024.** | **INDEKS** |
|  | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU** | | | | | |
| 1.1 | Održavanje zelenih površina po pojedinim naseljima | 7.000,00 | | | 6.977,37 | 99,68 |
| 1.2 | Tekuće i investicijsko održavanje poljskih puteva | 42.000,00 | | | 734,35 | 1,75 |
| 1.3 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | | | 7.115,63 | 47,44 |
|  | **U K U P N O:** | **64.000,00** | | **14.827,35** | | **23,17** |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 24.344,00 i vlastiti prihodi 39.656,00* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | |
| 2.1. | Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 40.000,00 | | | 28.283,88 | 70,73 |
| 2.2. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega | 4.000,00 | | | 2.489,50 | 62,24 |
| **U K U P N O:** | | **44.000,00** | | **30.783,38** | | **69,96** |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 12.000,00 i opći prihodi i primici 32.000,00* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KANALA I GRABA** | | | | | |
| 3.1. | Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja – kanali i grabe | 4.200,00 | | | - | - |
| **U K U P N O:** | | | **4.200,00** | | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 4.200,00* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **JAVNA RASVJETA** | | | | | |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | 6.000,00 | | | 5.879,33 | 97,99 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 22.563,00 | | | 7.811,25 | 34,62 |
| **U K U P N O:** | | **28.563,00** | | **13.690,58** | | **47,93** |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 22.563,00 i opći prihodi i primici 6.000,00* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE PROSTORA I ZGRADA ZA OBAVLJANJE ISPRAĆAJA I SAHRANE POKOJNIKA** | | | | | |
| 5.1. | Mjesno groblje tekuće održavanje | 2.000,00 | | | - | - |
| **U K U P N O:** | | **2.000,00** | | | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 2.000,00* | | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME** | | | | | |
| 6.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 2.300,00 | | | - | - |
| **U K U P N O:** | |  | | |  |  |
| ***Izvori financiranja***  *namjenski prihodi 2.300,00* | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | | | | | |
| 7.1. | Sanacija bivše šudrane Greblica | 10.000,00 | | | - | - |
| **U K U P N O:** | | **10.000,00** | | | **-** | **-** |
| ***Izvori financiranja***  *vlastiti izvori 10.000,00* | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **8.** | **ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA I NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | 8.1. | Sufinanciranje ŽUC uređenje županijskih cesta na području Općine Vinica | 50.000,00 | | 7.321,47 | 14,64 | | 8.2. | Obilježavanja pješačkih prijelaza na ŽC2029 u naseljima G. Ladanje i Marčan | 59.007,26 | | 2.000,00 | 0,03 | | **U K U P N O:** | | **109.007,26** | **9.321,47** | | **8,55** | | ***Izvori financiranja***  *ostale pomoći 39.905,08 i opći prihodi i primici 69.102,18* | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **9.** | **UREĐENJE I ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH STAZA** | | | | | | 9.1. | Uređenje biciklističkih staza | 10.000,00 | | - | - | | **U K U P N O:** | | | **10.000,00** | **-** | **-** | | ***Izvori financiranja***  *ostale pomoći 10.000,00* | | | | | | | | | | | | |

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA

dr. sc. Branimir Štimec, prof.