

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/24-02/11

URBROJ: 2186-11-24-1

Vinica, 23. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20.), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 30/20., 09/21.) Općinski načelnik Općine Vinica, podnosi

**Izvješće o izvršenju Programa građenja**

**komunalne infrastrukture u 2023. godini**

**Članak 1.**

Ovim Izvješćem urvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za 2023. godinu u iznosu od **387.073,47 €** za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini.

**Članak 2.**

Sredstva iz točke I. ovog Programa korištena za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukure, a realizirana su i izvršena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | IZVORI FINANCIRANJA | PLAN/REBALANS 2023. | IZVRŠENJE 2023. | INDEX |
| I. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – SPORTSKI OBJEKTI**  *„Kontenjeri“ za sportsku opremu* | -proračunska sredstva (011)  -kapitalne pomoći (052) | 34.817,00 | 31.926,79 | 91,70 |
| II. | **OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – RASVJETA UZ SPORTSKI CENTAR**  *Sustav rasvjete uz Sportski centar Vinica* | -proračunska sredstva (011)  -kapitalne pomoći (052) | 18.261,48 | 18.261,48 | 100,00 |
| III. | **OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI**  SPORTSKI CENTAR FAZA I, FAZA II  *ulaganje u sportsku infrastrukturu – izgradnja novih sportskih terena* | -proračunska sredstva (011)  -kapitalne pomoći (052) | 217.763,62 | 208.477,49 | 95,74 |
| IV. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – TURISTIČKA INFRASTRUKTURA**  *izgradnja turističke infrastrukture* | - proračunska sredstva  (011) | 13.272,00 | 13.353,00 | 100,61 |
| V. | **OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI – PJEŠAČKA STAZA UZ NK VINICA**  *izgradnja i uređenje pješačke staze uz teren nogometnog igrališta* | -proračunska sredstva (011)  -vlastiti izvori (031) | 8.446,03 | 8.446,03 | 100,00 |
| VI. | **DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA –**  OPĆINSKI OBJEKTI  Društveni dom G. Ladanje i Ribička kuća | - proračunska sredstva (011) | 5.792,50 | 5.364,50 | 92,61 |
| VII. | **KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU –**   * Izgradnja kanalizacijske mreže   **Aglomeracija**   * Izgradnja vodovodne mreže   **Varkom d.d.**   * **Sufinanciranje rekonstrukcije županijskih cesta**   *jačanje komunalne infrastrukture- rekonstr. ceste u ulici S. Radića, G. Ladanje* | -proračunska  sredstva(011)  -proračunska sredstva (011)  - proračunska sredstva (011) | 9.918,91  4.124,40  60.311,90 | 9.918,91  4.124,40  60.311,90 | 100,00  100,00  100,00 |
| VIII. | **OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – NAJAM LED RASVJETE**  *povećanje energetske učinkovitosti te uštede i očuvanje okoliša* | - proračunska sredstva (011) | 26.943,00 | 26.889,00 | 99,80 |
| UKUPNO | | | **399.650,84** | **387.073,47** | **96,85** |

**Članak 3.**

Ovo Izvješće objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

**NAČELNIK OPĆINE VINICA**

**dr. sc. Branimir Štimec, prof.**