REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VINICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/25-02/4

URBROJ: 2186-11-25-1

Vinica, 20. ožujka 2025. godine

Na temelju članka 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), te članka 46. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20. i 09/21.) općinski načelnik donosi

Izvješće o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica

za 2024. godinu

## Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje korištenja sredstava proračuna Općine Vinica za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine u iznosu od 211.546,97 € za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Sredstva iz članka I. ovog Izvješća korištena su za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a izvršena su i raspoređena po kategorijama:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2024. godinu  izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nerazvrstana cesta NC3003 Izvori:11 | Projektna dok, glavni projekt | 11.450,00 | 11.450,00 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 11.450,00 | 11.450,00 | 100,00 |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici 11

Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostali građevinski objekti – ograda uz ambulantu Gornja ulica, Vinica- kč. br. 165/1 i 165/2, k.o. Vinica Izvori: 43 – 2.500,00 52 – 7.316,00 | Izrada gabionske ograde uz ambulantu u Vinici | 7.320,00 | 9.816,00 | 134,10 |
| 2. | Strojevi/Oprema Izvori: 52 | Nabava komunalnih strojeva/opreme | 1.637,50 | 1.637,50 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 8.957,5 | 11.453,5 | 127,86 |

Izvori financiranja:  52 ostale pomoči i 43 ostali prihodi za posebne namjene

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, kvalitetnije uređene javne površine, uređenije mjesto koje postaje privlačnije za život

Mjerljivost cilja: izgradnja objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostali građevinski objekti-sportske građevine Izvori: 11 | Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina – stručni nadzoru uz nogostup između športskog centra i ograde | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| 2. | Ostali građevinski objekti- sportske građevine Izvor :11 | Izgradnja nogostupa na sportskom centru | 19.819,69 | 19.819,69 | 100,00 |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – VATROGASNI DOM DVD DONJE VRATNO Izvor: 11 | Usluga izrade idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta za vatrogasni dom DVD Donje Vratno | 7.237,50 | 7.237,50 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 27.637,19 | 27.637,19 | 100,00 |

Izvori financiranja: 11 – opći prihodi i primici

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE DO 30.06.2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta Izvori: 43 – 9.242,58 11—17.646,42 | LED rasvjeta na području Općine Vinica | 26.943,00 | 26.889,00 | 99,80 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 26.943,00 | 26.889,00 | 99,80 |

Izvori financiranja: prihodi za posebne namjene 43 i 11 opći prihodi i primitci

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za prvo polugodište 2024. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostali građevinski objekti- Ograda mjesnog groblja Izvori: 11 | Izrada projektne dokumentacije za ogradu mjesnog groblja | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
| 2. | Ostali građevinski objekt-Ograda /Zid na mjesnom groblju Izvori: 11 – 110.884,14 54 – 19.360,00 | Ograda/Zid na mjesnom groblju | 125.756,64 | 125.756.,64 | 100,00 |
| 3. | Ostali građevinski objekti – Ograda mjesnog groblja Izvor: 43 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja – zid na groblju | 0 | 600,00 | - |
| 4. | Ostali građevinski objekti- Ograda mjesnog groblja Izvor: 11 | Usluge stručnog nadzora radova rekonstrukcija zid na groblju | 3.912,50 | 3.912,50 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 130.244,14 | 130.844,14 | 100,46 |

Izvori financiranja:  11 opći prihodi i primici, 54 kapitalne pomoći te 43 ostali prihodi za posebne namjene

Cilj: kvalitetniji i jednostavniji pristup, kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba

Mjerljivost cilja: povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta

6. PROMET I UPRAVLJANJE PROMETNICAMA

Sigurnost prometa na cestama predstavlja ukupnost ponašanja sudionika i ostalih subjekata cestovnog prometa, međusobnih odnosa i uvjeta na cestama kojom se postiže najveća mogućnost života i zdravlja imovine aktivnih i pasivnih sudionika te infrastrukture. Radi sigurnosti ceste moraju se udovoljiti osnovnim uvjetima kojima daju infrastrukturni okvir sigurnosti prometa. Radi reguliranja odnosa među subjektima, postoje pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe (prometna policija, cestarske službe...). Jedinica lokalne samouprave ulaže u prometnu opremu te infrastrukturu zbog povećanja sigurnosti sudionika u cestovnom prometu te podizanja prometne kulture.

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | PLAN/ REBALANS | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sitni inventar – PROMETNA SIGNALIZACIJA Izvori: 11 | Nabava prometnih znakova | 1.029,39 | 1.029,39 | 100,00 |
| 2. | Oprema – PROMETNA SIGNALIZACIJA Izvor: 11 | Nabava prometne signalizacije – semafora sa akumulatorom za privremenu signalizaciju prometa | 2.243,75 | 2.243,75 | 100,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 3.273,14 | 3.273,14 | 100,00 |

Izvori financiranja: 11- opći prihodi i primici

Cilj: Ulaganje u prometnu signalizaciju, opremu te infrastrukturu zbog povećanja sigurnosti sudionika u cestovnom prometu te podizanja svijesti o pridržavanju prometnih pravila.

Mjerljivost cilja: povećanje kapaciteta prometne mreže i smanjen broj prometnih nesreća

Članak 3.

Na području Općine Vinica u 2024. godini izvršeno je izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava raspoređeno:

A) po kategorijama

| Redni broj | Naziv objekta | IZVRŠENO DO 31.12.2024. |
| --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 11.450,00 |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 11.453,50 |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 27.637,19 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 26.889,00 |
| 5. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 130.844,14 |
| 6. | PROMET I UPRAVLJANJE PROMETNICAMA | 3.373,14 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 211.646,97 |

B) po izvorima

| Redni broj | Izvori financiranja | IZVRŠENO DO 31.12.2024. |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11) | 153.244,47 |
| 2. | OSTALE POMOĆI (52) | 26.599,92 |
| 3. | VLASTITI IZVORI (31) | 0,00 |
| 4. | KAPITALNE POMOĆI IZ EU (54) | 19.360,00 |
| 5. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (43) | 12.342,58 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 211.546,97 |

Članak 4.

Ovo Izvješće upućuje se Općinskom vijeću Općine Vinica na prihvaćanje.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VINICA							  dr. sc. Branimir Štimec, prof.